INVESTMENT COMMITTEE vNext

進捗 & 実装全体図  /  Progress & Implementation Map

2026-03-12  |  Phase 1 MVP

LEGEND   [✓ DONE]    [◑ PARTIAL]    [○ TODO]    [✗ NOT STARTED]    [P2 PHASE2]

■ 1. アーキテクチャ / Architecture

| Layer | Status | Notes |
| --- | --- | --- |
| React + TypeScript | ✓ DONE — Vite 7 + React 19 | Node v24 / npm v11 |
| IndexedDB (Dexie) | ✓ DONE — 11テーブル定義済み | schema.ts / repositories.ts |
| Zustand store | ✓ DONE — lang / profile / company cache | store.ts |
| React Router | ✓ DONE — 14ルート | App.tsx |
| i18n (EN/JA) | ✓ DONE — 全ページ対応 | lib/i18n.ts |
| WebCrypto AES-GCM | ✗ NOT STARTED | Phase 2 |
| Financial API | ✗ NOT STARTED | Phase 3 / FMP想定 |

■ 2. 分析パイプライン / Analysis Pipeline (8レーン)

| # | Lane | Status | 実装済み内容 | 残タスク / TODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | Thesis Lane | ◑ PARTIAL | 仮説・Driver・崩壊条件 isPrimary・timeToValidate Horizon自動算出（useMemo） | ○ MonitoringMetrics入力UI ○ Thesis version diff表示 ○ 崩壊条件→Monitoringへの自動同期改善 |
| ② | Data Lane | ✓ DONE | 11指標入力 4軸スコア自動算出 リアルタイムプレビュー | ○ Verdict 8軸への自動フィード (businessQuality/capitalEfficiency) ○ 入力プリセット（業界別） |
| ③ | Market Lane | ✓ DONE | コンセンサス入力 期待ギャップ算出 Valuation圧力・Sentiment | ○ Verdict 8軸への自動フィード (marketExpectationGap) ○ Financial API連携（Phase 3） |
| ④ | AI Review | ◑ PARTIAL | Structured Reviewer実装 JSON出力パース 欠損・矛盾・リスク表示 | ✗ APIキー未設定（ユーザー作業） → .env.localに追加で即使用可 ○ Review結果→Verdict軸へのマッピング |
| ⑤ | Valuation | ◑ PARTIAL | FCF 3シナリオ計算 CAGRゲート判定 Valuation逆算Horizon | ○ Thesis Horizonの自動引き継ぎ （現在yearsが手入力のまま） ○ 感応度分析テーブル |
| ⑥ | Verdict | ◑ PARTIAL | 8軸スコアリングUI VETO判定 3プロファイル対応 CAGRゲート連動 | ○ Data/Market/Reviewからの 軸スコア自動候補提示 ○ AI軸スコア補助（APIキー要） |
| ⑦ | Monitoring | ◑ PARTIAL | ThesisStatusの3段階判定 崩壊条件からの自動インポート 手動モニター項目入力 | ○ breach検出時のCompanyDetail バッジ表示 ○ 次回レビュー日アラート |
| ⑧ | Lesson | ◑ PARTIAL | 4分類DecisionQuality Phase昇格UI カウンターファクチュアル記録 | ○ Lesson→System Metrics集計 ○ validated_ruleの一覧ビュー ○ ルール違反チェック（将来） |

■ 3. レーン間連携 / Cross-Lane Connections

| FROM | TO | Status | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Thesis 崩壊条件 | Monitoring items | ◑ PARTIAL | 自動インポート実装済み timeToValidate未連携 |
| Thesis Horizon | Valuation years | ✗ TODO | ThesisのrecommendedMonthsを Valuationのyearsに自動反映 |
| Data Lane scores | Verdict axis候補 | ✗ TODO | businessQuality/capitalEfficiency/ balanceSheetSafetyを軸スコアにフィード |
| Market Lane outputs | Verdict axis候補 | ✗ TODO | marketExpectationGap→ marketExpectationGap軸にフィード |
| Valuation CAGR | Verdict gate | ✓ DONE | cagrBlocked → BUY自動ブロック |
| Monitoring breach | CompanyDetail UI | ✗ TODO | BROKEN時に赤バッジ表示 |
| Verdict result | Company status | ○ TODO | BUY確定でstatus→active自動更新 |
| Lesson records | System Metrics | ✗ NOT STARTED | buyHitRate / passMissRate集計 |

■ 4. 優先実装リスト / Priority TODO

| P | Phase | タスク | 場所 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Phase 1 | Thesis Horizon → Valuation years 自動引き継ぎ | ValuationPage.tsx | 今は手入力のまま。連携が欠落 |
| P0 | Phase 1 | Data Lane → Verdict 軸スコア候補フィード | VerdictPage.tsx | Verdictが完全手入力で設計と乖離 |
| P0 | Phase 1 | Market Lane → Verdict 軸スコア候補フィード | VerdictPage.tsx | ExpectationGap軸が完全手入力 |
| P1 | Phase 1 | CompanyDetail — パイプライン完了バッジ （各レーン入力済みかどうか） | CompanyDetail.tsx | 何が済んでいるか一目で分からない |
| P1 | Phase 1 | Monitoring breach → CompanyDetail赤バッジ | CompanyDetail.tsx | 仮説崩壊を一覧から即認識できない |
| P1 | Phase 1 | APIキー設定UI（Settings画面に追加） | SettingsPage.tsx | .env.localなしでAI機能を使えるように |
| P2 | Phase 1 | 感応度分析テーブル（Valuationページ） CAGR vs Growth/Margin/Multipleのグリッド | ValuationPage.tsx | 前提変化の影響を可視化 |
| P2 | Phase 1 | CompanyList — Verdict結果表示 （現在BUY/WATCH/PASSが—のまま） | CompanyList.tsx | 一覧でVerdictが見えない |
| P2 | Phase 1 | validated_rule 一覧ビュー （Lesson → ルールライブラリ） | LessonPage.tsx | ルールが蓄積されても参照できない |
| — | Phase 2 | WebCrypto AES-GCM 暗号化 | lib/crypto/ | ローカルデータ保護 |
| — | Phase 2 | System Metrics 集計 （buyHitRate / passMissRate / alpha） | MetricSnapshot | システム評価指標 |
| — | Phase 3 | Financial API 連携 （FMP 無料枠 / 米国株） | Market Lane自動入力 | コンセンサス自動取得 |

■ 5. 現在地サマリー / Current Status

| ✓ 完了 (DONE) | ◑ 部分実装 (PARTIAL) | ✗ 未実装 (TODO / Phase2+) |
| --- | --- | --- |
| ・全ページUI実装済み ・IndexedDB 全テーブル ・3レーン計算ロジック ・Verdictゲート（CAGRブロック） ・i18n EN/JA ・Export / Import ・Horizon自動算出（useMemo） ・Phase昇格UI（Lesson） | ・AI Review（APIキー要） ・Thesis → Monitoring同期 ・Monitoring手動更新 ・Verdict 8軸（手入力のみ） ・崩壊条件 timeToValidate UI | ・Thesis→Valuation Horizon連携 ・Data/Market→Verdict自動候補 ・CompanyList Verdict表示 ・Monitoringバッジ ・System Metrics集計 ・WebCrypto（Phase 2） ・Financial API（Phase 3） |

次に着手すべき順序 / Recommended Next Steps:

1. [P0] Thesis Horizon → Valuation years 自動引き継ぎ（5分）

2. [P0] Data/Market → Verdict 軸スコア候補フィード（最重要）

3. [P1] CompanyDetail パイプライン完了バッジ

4. [P1] CompanyList Verdict表示

5. [P2] 感応度分析テーブル（Valuation）

INVESTMENT COMMITTEE vNext  /  LOCAL ONLY — NO EXTERNAL TRANSMISSION